|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Initialisierung** | | **Definition** | | **Planung** | | **Steuerung** | | **Abschluss** | |
| I.3.1 | Freigabe erteilen | D.1.1 | Meilensteine definieren | P.1.1 | Vorgänge planen | S.1.1 | Vorgänge anstoßen | A.3.1 | Projektabschlussbericht erstellen |
| I.5.1 | Zuständigkeit klären | D.3.1 | Information, Kommunikation und Berichtswesen festlegen | **P.1.2** | **Terminplan erstellen** | **S.1.2** | **Termine steuern** | A.3.2 | Projektdokumentation archivieren |
| I.5.2 | PM-Prozesse auswählen | D.3.2 | Projektmarketing definieren | P.1.3 | Projektplan erstellen | **S.2.1** | **Änderungen steuern** | A.4.1 | Nachkalkulation erstellen |
| I.11.1 | Ziele skizzieren | D.3.3 | Freigabe erteilen | P.2.1 | Umgang mit Änderungen planen | S.3.1 | Information, Kommunikation, Berichtswesen und Dokumentation steuern | A.5.1 | Abschlussbesprechung durchführen |
|  | | D.4.1 | Aufwände grob schätzen | P.3.1 | Information, Kommunikation, Berichtswesen und Dokumentation planen | **S.3.2** | **Abnahme erteilen** | A.5.2 | Leistungen würdigen |
| D.5.1 | Projektkernteam bilden | P.3.3 | Freigabe erteilen | S.4.1 | Kosten und Finanzmittel steuern | A.5.3 | Projektorganisation auflösen |
| D.6.1 | Erfolgskriterien definieren | P.4.1 | Kosten- und Finanzmittelplan erstellen | S.5.1 | Kick-off durchführen | **A.6.1** | **Projekterfahrungen sichern** |
| D.8.1 | Umgang mit Risiken festlegen | P.5.1 | Projektorganisation planen | S.5.2 | Projektteam bilden | A.7.1 | Ressourcen rückführen |
| D.8.2 | Projektumfeld / Stakeholder analysieren | P.6.1 | Qualitätssicherung planen | S.5.3 | Projektteam entwickeln | A.10.1 | Verträge beenden |
| **D.8.3** | **Machbarkeit bewerten** | **P.7.1** | **Ressourcenplan erstellen** | S.6.1 | Qualität sichern |  | |
| D.9.1 | Grobstruktur erstellen | **P.8.1** | **Risiken analysieren** | **S.7.1** | **Ressourcen steuern** |
| D.10.1 | Umgang mit Verträgen definieren | **P.8.2** | **Gegenmaßnahmen zu Risiken planen** | **S.8.1** | **Risiken steuern** |
| D.10.2 | Vertragsinhalte mit Kunden festlegen | **P.9.1** | **Projektstrukturplan erstellen** | S.10.1 | Verträge mit Kunden und Lieferanten abwickeln |
| **D.11.2** | **Ziele definieren** | P.9.2 | Arbeitspakete beschreiben | S.10.2 | Nachforderungen stellen |
| D.11.2 | Projektinhalte abgrenzen | P.9.3 | Vorgänge beschreiben | **S.11.1** | **Zielerreichung steuern** |
| P.10.1 | Vertragsinhalte mit Lieferanten festlegen |

Hervorgehobene Prozesse entsprechen dem Mindeststandard der Norm